## Slide 1: Abschlusspräsentation & Sprint V
Projekt MBot-Applikation
Backend-Gruppe „MBot-Lore“
Abschlusspräsentation & Sprint V

## Slide 2: Abschlusspräsentation
Inhalt
Allgemeines & Sprint V
Retrospektive
Technische Details
Demo
Wichtige Codeabschnitte
Lessons Learned

## Slide 3: Sprint V Review
User Stories - Sprint 5.
User Story Nummer | Bearbeitet von… | User Story Text | Story Points | Status
12 | Jonas Aberger Fabian Haslinger Tim Hechenberger | Dokumentation | - | Fertig

## Slide 4: Sprint Review
Sprint V – Zieldefinition
Dokumentation
UML-Diagramme
Sprint-Dokumentation
C4

## Slide 5: Sprint Review
Sprint V – Zieldefinition
Dokumentation
UML-Diagramme
Sprint-Dokumentation
C4

## Slide 6: Sprint Velocity
Overall-Velocity 131,25

## Slide 7: Sprint Demo
Jonas Aberger
Sequenzdiagramm
Finales Testing
Sprint V Dokumentation
Fabian Haslinger
Abschlusspräsentation
Komponentendiagramm
Tim Hechenberger
C4
Sprint IV & V Dokumentation

## Slide 8: Allgemeines
Projektteam
Jonas Aberger
Fabian Haslinger
Tim Hechenberger
Benötigte Sprints - 5
4 – für softwaretechnische Anforderungen
1 – für Dokumentation & Testing
Gesamtanzahl Storypoints - 525

## Slide 9: Retrospektive
Kommunikation innerhalb des Teams
Gute Arbeitsgeschwindigkeit & Merge Policies
Dokumentation wurde immer parallel mitgeführt
  Weniger Stress
Kommunikationsprobleme mit dem Frontend-Team
Mangelnde Optimierungen (Zeitknappheit)
Die StoryPoints spiegelten den tatsächlichen Aufwand nicht genau wider -> ungenau Schätzung

## Slide 10: Wie wurde das Projekt umgesetzt?
main.py
service_manager.py
frontend_bridge.py
db_bridge.py
MBot_bridge.py

## Slide 11
Funktionalität und Systemverteilung
PC-Hosted Backend
Die gesamte Backend-Application wird mittels einem PC gehosted
Service-Manager
Frontend-Bridge
MBot-Bridge
DB-Bridge
Locally-Stored Logs
Temporäre Speicherung der Fahrstrecken zur spätern Verarbeitung
MongoDB Datenbank
Konsistente Speicherung der Fahrstrecken

## Slide 12
Funktionalität und Systemverteilung
PC-Hosted Backend
Service-Manager
Frontend-Bridge
Endpoints / Zentrale Kommunikationsschnittstelle mit dem Frontend
MBot-Bridge
Kommunikationsebene für Mbot Anweisungen
DB-Bridge
Lokale Daten auf die Datenbank verschieben, Abrufen von Datenbankeinträgen
Locally-Stored Logs
MongoDB Datenbank

## Slide 13: Demo

## Slide 14: TechStack

## Slide 15: Endpoints

## Slide 16: Wichtige Code-Abschnitte
Network-Module MBot

## Slide 17: Wichtige Code-Abschnitte
Drei Betriebsmodi

## Slide 18: Wichtige Code-Abschnitte
Entgegennahme der Befehle im Controller Modus

## Slide 19: Wichtige Code-Abschnitte
MBot-Waypoint Kommunikation mit dem Backend

## Slide 20: Wichtige Code-Abschnitte
Zurücksetzen der Variablen bei Logout-Prozess

## Slide 21: Lessons Learned
Zeit fürs Schätzen nehmen
  Gründliches Schätzen verhindert Missverständnisse
Einfach vor komplex
  Einfache und klare Lösungen statt unnötig komplizierter Ansätze
Offene Kommunikation
  Gute Kommunikation ist essentiell

## Slide 22: Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit