## Slide 1: Sprint Review - Sprint IIII
Projekt Mbot-Applikation
Backend-Gruppe „Mbot-Lore“
Sprint III (30.04 - 14.05)

## Slide 2: Sprint Review
User Stories - Sprint 4.
User Story Nummer | Bearbeitet von… | User Story Text | Story Points | Status
9 | Tim Hechenberger Fabian Haslinger Jonas Aberger | Kartographie-Modul | 90 | Erledigt + Testing
8 | Tim Hechenberger Fabian Haslinger Jonas Aberger | Dokumentation | - | In-Progress
Anstehende User Stories - Sprint 5.

## Slide 3: Sprint Review
Sprint IIII – Zieldefinition
Discovery-Mode / Kartographie
Sammeln der Daten (Sensor)
Aufarbeitung der empfangenen Daten
Korrektes Discovery-Prinzip
Zusammensetzen zu einer einheitlichen Map

## Slide 4: Sprint Review
Sprint IIII – Zieldefinition
Discovery-Mode / Kartographie
Sammeln der Daten (Sensor)
Aufarbeitung der empfangenen Daten
Korrektes Discovery-Prinzip
Zusammensetzen zu einer einheitlichen Map

## Slide 5: Sprint Burndown-Chart
Geplante Story Points 90
Erledigte Story Points 90
Offene Story Points 0
Verbleibende Story Points 0
Chart: Burndown Chart-Sprint 4
| Mittwoch, 30. April 2025 | Mittwoch, 7. Mai 2025 | Donnerstag, 8. Mai 2025 | Mittwoch, 14. Mai 2025 | Wed | Wed | Thur | Wed
Tasks Planned | 90 | 60 | 30 | 0
Tasks Actual | 80 | 60 | 35 | 0

## Slide 6: Sprint Burndown-Chart
Chart: Burndown Chart-Sprint 4
| Mittwoch, 30. April 2025 | Mittwoch, 7. Mai 2025 | Donnerstag, 8. Mai 2025 | Mittwoch, 14. Mai 2025 | Wed | Wed | Thur | Wed
Tasks Planned | 90 | 60 | 30 | 0
Tasks Actual | 80 | 60 | 35 | 0

## Slide 7: Sprint Velocity
Velocity Sprint 4 90
Velocity 131,25
Chart: Sprint Velocity
| Sprint I | Sprint II | Sprint III | Sprint IV
 | 105 | 250 | 80 | 90

## Slide 8: Sprint Demo
Jonas Aberger
Discovery-Mode
Bug-Fixing
Fabian Haslinger
Discovery-Mode
Dokumentation Sprint IIII
Tim Hechenberger
Discovery-Mode + Testing
Sprint-Review IIII

## Slide 9: Sprint Demo – Next Steps
Planung des nächsten Sprints
Aufgaben für den nächsten Sprint erfassen und priorisieren
-
-

## Slide 10: Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit