## Slide 1: Sprint Review - Sprint I
Projekt Mbot-Applikation
Backend-Gruppe „Mbot-Lore“
Sprint I (29.01 - 06.02)

## Slide 2: Sprint Review
User Stories - Sprint 1.
User Story Nummer | Bearbeitet von… | User Story Text | Story Points | Status
1 | Jonas Aberger Fabian Haslinger | Netzwerkanbindung | 15 | erledigt
4 | Jonas Aberger Tim Hechenberger | Verbindung zum Mbot herstellen | 90 | erledigt

## Slide 3: Sprint Review
Sprint I - Zieldefinition
Netzwerkanbindung
Statusinformation mittels LED anzeigen
IP-Adresse Display
Eindeutige Identifikation
Verbindung zum Mbot herstellen
Kommunikation mit dem Mbot über das Netzwerk
Steuerbefehle an den Mbot senden
Antwort vom Mbot auf Befehle verarbeiten und ans Frontend senden

## Slide 4: Sprint Review
Sprint I - Zieldefinition
Netzwerkanbindung
Statusinformation mittels LED anzeigen
IP-Adresse Display
Eindeutige Identifikation
Verbindung zum Mbot herstellen
Kommunikation mit dem Mbot über das Netzwerk
Steuerbefehle an den Mbot senden
Antwort vom Mbot auf Befehle verarbeiten und ans Frontend senden

## Slide 5: Sprint Burndown-Chart
Geplante Story Points 115
Erledigte Story Points 115
Offene Story Points 0
Verbleibende Story Points in Product-Backlog: 490

## Slide 6: Sprint Burndown-Chart
Geplante Story Points: 115
Erledigte Story Points: 115
Offene Story Points: 0
Verbleibende Story Points in Product Backlog: 490

## Slide 7: Sprint Velocity
Velocity Sprint 1 105
Velocity Sprint 1-n -

## Slide 8: Sprint Demo
Jonas Aberger
Netzwerkanbindung
Steuerungsmodul / Befehle
LED-Steuerung
Sprint-Review
Fabian Haslinger
Testen
Vorbereitung 2. Sprint Datenbank
Sprint Review Diagramme & Bildinhalte
Tim Hechenberger
Kommunikation zwischen Frontend & Backend
Netzwerkanbindung
Mbot-Hardware
Hardware-MainScript
Frontend
Mbot-Bridge
Frontend-Bridge
Backend
Main

## Slide 9: Sprint Demo – Next Steps
User Stories finalisieren
Abschluss durch Unit-Tests und Fehlerbehebung
Frontend / Backend Kommunikation optimieren
API-Calls verbessern und auftretende Latenzzeiten reduzieren
Erweiterter Datenaustausch mit Mbot
Integration zusätzlicher Sensorwerte und Synchronisation
Datenbank bereitstellen
Design und Implementierung der Struktur für Sensordaten

## Slide 10: Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit