## Slide 1: Sprint Review - Sprint 4
MBOT Lore - Frontend
Sprint 4 (09.04 – 13.05)

## Slide 2: Sprint Review
Sprint Ziele:
Testen und Fertigstellung Dokumentation
Strecke visualisieren - Kartografieren

## Slide 3: Sprint Review
User Stories - Sprint 4.
Uer Story Nummer | Bearbeitet von | User Story Text | StoryPoints | Status
10 | Timo, Johannes, Christos | Testen und Fertigstellen Dokumentation | 15 | Nicht erledigt
9 | Johannes, Christos, Timo | Strecke visualisieren - Kartografieren | 100 | Testing

## Slide 4: Sprint Burndown-Chart
Geplante Storypoints: 115
Erledigte Storypoints: 0
Offene Storypoints: 115
Verbleibende Storypoints in Product Backlog: 115

## Slide 5: Sprint Velocity
Velocity Sprint 4: 0
Velocity Durchschnitt: 65,33

## Slide 6: Sprint Retrospektive
Was lief gut?
  Zusammenarbeit mit Backend
  Routendefinition und Speicherung
    Die Route konnte erfolgreich definiert und in der Datenbank gespeichert werden.
  Abfahren einer Route
    Das Abfahren der erstellten Route verlief erfolgreich und ohne technische Probleme.

## Slide 7: Sprint Retrospektive
Was kann verbessert werden?
  Genauere Planung
    Planung des Sprints war teilweise ungenau. Die Userstories wurden nicht ausreichend definiert/ vorbereitet/ geplant.
  Genauere Dokumentation
    Projektdokumentation wurde vernachlässigt.
  Kartenintegration bei Routenerstellung
    Optimierungsbedarf

## Slide 8: Sprint Demo
Kurze Demo was in diesem Sprint erreicht wurde. (Wenn möglich Live-Demo, alternativ screenshots, kurzer Sourcecode, Unittests, ...)
Johannes:
Kartografie
Chris:
Diverse Optimierungen
Timo:
Mobil UI Optimierungen, Sprint Review