## Slide 1: Abschlusspräsentation & Sprint V
Projekt Mbot-Applikation
Backend-Gruppe „Mbot-Lore“
Abschlusspräsentation & Sprint V

## Slide 2: Sprint V Review
User Stories - Sprint 5.
User Story Nummer | Bearbeitet von… | User Story Text | Story Points | Status
12 | Jonas Aberger Tim Hechenberger Tim Hechenberger | Dokumentation | - | In Progress

## Slide 3: Sprint Review
Sprint V – Zieldefinition
Dokumentation
UML-Diagramme
Sprint-Dokumentation
C4

## Slide 4: Sprint Review
Sprint V – Zieldefinition
Dokumentation
UML-Diagramme
Sprint-Dokumentation
C4

## Slide 5: Sprint Velocity
Velocity 131,25

## Slide 6: Sprint Demo
Jonas Aberger
Sequenzdiagramm
Fabian Haslinger
Abschlusspräsentation
Tim Hechenberger
C4
Sprint IV & V Dokumentation

## Slide 7: Abschlusspräsentation
Inhalt:
Allgemeines
Retrospektive
Demo
Technische Details
Wichtige Codeabschnitte
Dokumentation

## Slide 8: Allgemeines
Benötigte Sprints:
         4 für Funktionalität
         5 mit Dokumentation inkludiert
Velocity : 131,25
Gesamt Storypoints: 525

## Slide 9: Retrospektive
Kommunikation innerhalb des Teams
Gute Arbeitsgeschwindigkeit
Dokumentation wurde immer parallel mitgeführt
   weniger Stress
Frontend-Team hat viele Probleme bereitet
Für letzte Optimierungen fehlte die Zeit
Schlecht geschätzt bei den Storypoints

## Slide 10: Demo

## Slide 11: TechStack

## Slide 12: Wie wurde das Projekt umgesetzt?
main.py
service_manager.py
frontend_bridge.py
db_bridge.py
mbot_bridge.py

## Slide 13: Wichtige Code-Abschnitte
Verbindung zum mBot herstellen

## Slide 14: Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit